**Travail de diplôme 1811x\_Ticketing**

Procès-verbal - du 21.09.2018

Présents

* M. Philippe Bovey
* M. David Martins

État des lieux

* Schéma terminé de la carte maitre et de la carte esclave terminée
* PCBs montés et testés
* Nouvelle version des boitiers prêts pour impression
* Programme RF fonctionnel
* Début programme maitre et esclave

Suite du projet / objectifs - jusqu’au vendredi 26 septembre

* Lundi 24.09 fournir une partie de la documentation à M.Bovey
* Implémenter Module RF sur cartes maitre et esclave

Prochaine réunion:

Vendredi 26.09.2018, 9h00, R110

Destinataires de ce PV

M. Rossier

M. Bovey

Lausanne le 27.09.2018

David Martins Fernandes