Procès-verbal du 07.09.2022

Présents

* M. Mario Dos Santos
* M. Juan José Moreno

État des lieux

* Réception du PCB au plus tard le 08.09
* Les logiciels ont été installé (Solidworks et Harmony)
* Les programmes des deux cartes ont été avancer mais manque la partie communication
* J’ai lu et compris les firmwares précédemment fait

Problèmes rencontrés

* Pas de problème majeur rencontrer
* Faible compétence du C#

Solutions proposées

* Demander de l’aide à mes camarades de classe, aux professeurs et chercher des solutions sur internet

Décisions prises

* J’ai décidé de reporter les plans de fabrication des boitiers pour me concentrer sur l’application C#

Suite du projet / objectifs - jusqu’au mercredi 14 septembre

* Faire les boitiers sur Solidworks
* Montage des trois cartes
* Tester mes cartes

Prochaine réunion :

Mercredi 14.09.2022, 13h00, R110

Destinataires de ce PV

M.Moreno

M.Rossier

Lausanne le 07.09.2022

Dos Santos Mario