Procès-verbal du 24.08.2022

Présents

* M. Mario Dos Santos
* M. Juan José Moreno

État des lieux

* Correction de la version terminer
* Schémas terminer

Problèmes rencontrés

* Choix du Xbee à utiliser :
* Choix du régulateur de tension :

Solutions proposées

* Prendre le Xbee crée par l’école mais lors de la version A ne fonctionnait pas bien ou prendre un Xbee d’un fabricant et qui a déjà été utiliser dans d’autres projet.
* Prendre le régulateur de tension qui est souvent utilisé par l’école mais je risque de ne plus avoir de place ou prendre un plus petit régulateur mais qui est en fin de vie

Décisions prises

* Le choix du Xbee ne change rien car les pattes des deux composant sont identique ce qui permettrait de les interchanger s’il y a un problème.

Suite du projet / objectifs - jusqu’au mercredi 31 août

* Commencer et terminer le PCB de la carte Slave
* Commencer le PCB de la carte Master

Prochaine réunion :

Mercredi 31.08.2022, 13h00 , R110

Destinataires de ce PV

M.Moreno

M.Rossier

Lausanne le 24.08.2022

Dos Santos Mario