Procès-verbal du 21.09.2022

Présents

* M. Mario Dos Santos
* M. Juan José Moreno

État des lieux

* Communication Xbee fonctionnelle

Problèmes rencontrés

* Avec le code utiliser il est impossible de savoir si les cartes sont toujours connectées

Solutions proposées

* Modifier la table des états de la communication uart (Xbee)

Décisions prises

* Mettre un pulling

Suite du projet / objectifs - jusqu’au mardi 27 septembre

* Gérer la communication UART(Xbee) entre la carte master et les slaves.
* Gérer la communication UART(USB) entre la carte maitre et l’application C#

Prochaine réunion :

Destinataires de ce PV

M.Moreno

M.Rossier

Lausanne le 21.09.2022

Dos Santos Mario